整改方案 / 只读诊断版

LisgloSIPS管理平台
UI规范与页面加载性能整改方案

基于2026年8月27日真实登录页面检查、现有代码审阅及历史远程测试证据

| 文档属性 | 内容 | 文档属性 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查对象 | https://100.90.90.91/ | 检查方式 | 真实登录、只读浏览与代码核对 |
| 覆盖范围 | 15个运营、业务和系统页面 | 数据变更 | 未新增、未删除、未保存任何业务数据 |
| 本期重点 | 加载弹层、状态机、慢接口、宽表格 | TLS事项 | 暂缓，不纳入本期整改 |

本期结论 当前主要矛盾不是配色，而是加载过程缺少统一状态管理：慢请求时加载提示与空数据同时出现，完成后内容整体跳动；话单和质检表格宽度、行数也超过普通运营页面的可读范围。应先完成加载弹层与状态机，再处理接口和表格。

# 1. 整改范围与边界

本期纳入：页面请求超过2秒后的统一加载弹层、完成/失败后自动关闭、加载与空状态互斥、请求超时保护。

本期纳入：话单中心、质检中心、当前通话等慢页面的接口耗时定位与优化。

本期纳入：宽表格、长文本溢出、一次性展示过多行、技术字段未中文化等UI问题。

本期不纳入：TLS证书替换、域名和证书信任链治理。该事项保留为后续安全运维任务，不阻塞本次UI整改。

说明：TLS证书用于验证服务器身份并加密浏览器与服务器之间的数据，能够降低账号密码被中间人窃取或被假站点冒充的风险。它对系统安全重要，但不直接决定话单页的布局和业务功能，因此按本次决定暂缓。

# 2. 已确认问题与现场证据

| 优先级 | 问题 | 现场证据 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 当前通话请求长期未结束 | 超过10秒仍显示读取API，刷新按钮禁用，同时显示0路和暂无数据 | 用户无法判断是没有通话还是接口故障 |
| P0 | 加载态与空状态同时渲染 | 业务前缀、号码库、当前通话、话单、质检均可复现 | 错误反馈并造成闪烁 |
| P0 | 加载完成后布局跳动 | 话单筛选区上移约91px；质检筛选区上移约218px | 鼠标目标移动，页面观感不稳定 |
| P1 | 话单中心加载慢 | 实测约5.52秒后50行数据完成替换，总数97条 | 高频查询效率低 |
| P1 | 质检中心加载慢且列表过长 | 约2.52秒；一次渲染96行，表格高度约6192px | 滚动与定位成本高 |
| P1 | 宽表格超出内容区 | 内容区约1137px；话单1626px、质检1597px、日志1266px | 右侧字段和操作入口难发现 |
| P1 | 长名称越界或紧贴相邻列 | 落地网关名称内容宽约322px，单元格约146px | 字段混淆、难以扫描 |
| P2 | 技术状态直接暴露 | not_configured、OpenSIPS MI、customer_recharge等 | 非技术人员理解困难 |

# 3. 统一“超过2秒显示加载弹层”方案

交互规则 请求开始时先启动2秒延迟计时器；2秒内完成则不显示弹层；2秒后仍未完成才显示“页面加载中，请稍候…”；请求成功、失败、取消或切换页面时均立即关闭弹层并清理计时器。

## 3.1 状态流程

- 页面开始初次加载、手工查询、手工刷新或分页请求时，生成唯一requestId并启动2000ms计时器。

- 如果请求在2秒内结束，清理计时器，不显示任何弹层。

- 超过2秒仍处于pending状态，显示居中遮罩弹层，文案为“页面加载中，请稍候…”。

- 在finally中统一关闭弹层；失败时关闭弹层后显示错误提示和重试按钮。

- 超过10秒仍无响应时主动中止请求，关闭弹层并显示“请求超时，请重试”，防止永久卡住。

## 3.2 并发与自动刷新规则

多个并发请求使用计数器或请求集合；只有所有页面级请求结束后才能关闭弹层。

切换菜单时取消上一页面未完成请求，旧响应不得覆盖新页面。

当前通话的5秒后台自动轮询不反复弹窗；后台轮询只显示“最后更新时间/刷新失败”，首次进入和人工刷新才适用2秒弹层。

加载期间保留固定结构或旧数据，禁止同时显示“暂无数据”；空状态只在请求完成且返回0行时出现。

## 3.3 建议组件拆分

| 组件/模块 | 职责 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| PageLoadingProvider | 维护页面级pending请求集合 | 统一2秒延迟、10秒超时、切页清理 |
| PageLoadingDialog | 显示居中加载遮罩 | 不可叠加多个；完成后立即消失 |
| usePageRequest | 封装fetch、AbortController和requestId | 防止旧请求回写和重复请求 |
| TableState | 统一loading/error/empty/data | 四种状态互斥 |

# 4. 话单中心约5.5秒的原因分析

诊断结论 5.5秒不是单纯的前端绘制时间。现有证据更符合“接口基础延迟 + 话单列表复合查询 + 全量结果返回后一次性渲染”的叠加。仅凭UI账号无法把5.5秒精确拆分到Nginx、API和数据库，因此文档将已确认事实与待验证推断分开。

## 4.1 已确认事实

当前页面默认请求50条话单并等待全部返回后一次性替换列表；本次页面总数为97条。

后端列表在同一个事务中同时执行findMany和count；findMany还关联客户、客户网关、供应商、落地网关、线路组、计费结果、录音等7类关系。

默认查询没有时间范围，但表结构没有单独的started_at索引；只有客户/供应商/城市/运营商/业务前缀与started_at的复合索引。

前端通用request没有AbortController和超时；只要后端不返回，页面就会一直保持加载状态。

2026-06-29历史黑盒测试中，20条话单列表耗时1818ms，主叫筛选耗时2032ms；当时就已经接近或超过2秒。

同日24个轻量健康/验证码并发请求的历史测试P95达到14919ms，说明服务器或连接链路在并发下存在明显排队能力不足。

## 4.2 可能贡献因素与判断

| 因素 | 证据强度 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 接口/网络基础延迟 | 较强 | 历史根页面约2.1秒、话单接口约1.8秒；本次私网链路也存在数百毫秒至约1.5秒波动 |
| 话单复合查询 | 较强 | 列表查询包含排序、总数统计及7类关联，返回字段明显多于首屏展示字段 |
| started_at独立索引缺失 | 中等 | 当前仅97条时不应单独造成5.5秒，但数据增长后会放大排序和无筛选查询成本 |
| API并发排队 | 较强 | 历史24个轻量请求P95约14.9秒，需检查单实例事件循环、连接池和Nginx上游时延 |
| 前端渲染50行宽表 | 较弱 | 会造成布局重排和横向扩展，但通常不足以解释数秒网络等待 |

## 4.3 必须补充的分段计时

要确认真正瓶颈，需要在同一次请求中记录以下四段时间。整改前先记录基线，整改后用相同参数复测。

- 浏览器：记录点击到响应头、响应完成、React完成渲染的时间。

- Nginx：访问日志增加request_time和upstream_response_time。

- API：中间件记录路由、状态码、总耗时、返回行数和requestId。

- 数据库：对无筛选、时间范围、号码筛选三类查询执行EXPLAIN ANALYZE，并检查慢查询日志。

## 4.4 话单接口整改建议

列表接口只返回首屏必要字段；计费详情、录音、信令和完整关联信息改为点击详情后按ID读取。

默认增加合理时间范围，例如最近24小时或最近7天，并允许用户主动扩大范围。

增加raw_cdrs(started_at, id)索引；最终索引方案必须以生产EXPLAIN结果确认。

findMany与count可并行但应分别计时；若总数统计明显慢，可改为延迟统计或使用hasMore优先的游标分页。

默认每页25条；分页改用startedAt + id游标，避免大skip。

目标：无筛选首屏P95不超过2秒，常用筛选P95不超过2秒，10秒内必须返回结果或明确超时。

# 5. 其他UI整改

| 页面/问题 | 整改措施 | 验收点 |
| --- | --- | --- |
| 话单中心宽表 | 首屏保留8个核心字段；IP、费用、录音、信令放详情抽屉；操作列固定右侧 | 1366宽度下核心字段和操作可见 |
| 质检中心96行长表 | 服务端分页25/50条；表头吸顶；200/500条需要虚拟列表 | 首屏不渲染超长页面 |
| 操作日志 | 模块和动作中文映射；对象ID省略并支持复制；操作列固定 | 不再出现大段英文代码堆叠 |
| 落地网关长名称 | 设置列最小宽度和省略号，悬停/点击显示完整名称 | 文本不越过单元格边界 |
| Dashboard技术状态 | not_configured等统一映射为业务文案，并增加说明 | 运营用户无需理解内部代码 |
| 当前通话 | 首次请求超2秒弹层；后台轮询串行；显示最后成功时间；失败后停止假装自动刷新 | 无重复请求、无永久禁用 |

# 6. 实施顺序、影响与工期

| 阶段 | 工作内容 | 预计工期 | 依赖/影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | 统一2秒加载弹层、10秒超时、四态互斥、切页取消 | 1-2天 | 影响所有页面请求组件，需全量回归 |
| P0-2 | 当前通话轮询与超时修复 | 0.5-1天 | 依赖OpenSIPS MI接口错误语义 |
| P1-1 | 话单分段计时、EXPLAIN、精简字段、分页和索引 | 2-4天 | 涉及API、数据库迁移和前端表格 |
| P1-2 | 质检分页与规则懒加载 | 1-2天 | 涉及录音列表API |
| P1-3 | 宽表格、长文本、固定操作列 | 1-2天 | 与现有styles.css未提交改动合并 |
| P2 | 技术文案中文化与统一状态字典 | 0.5-1天 | 需要运营口径确认 |

实施注意 当前工作区apps/web/src/styles.css已有大范围未提交样式改动。实施时必须在该版本上增量合并，不得覆盖或重置；数据库索引也必须先在测试环境执行EXPLAIN和回归，再安排发布。

# 7. 验收标准

任何页面请求在2秒以内完成时不出现弹层；超过2秒时只出现一个加载弹层。

请求成功、失败、取消或切换页面后，弹层均在200ms内关闭。

加载状态与暂无数据不得同时出现；加载前后主要控件纵向位移不超过8px，CLS建议低于0.05。

话单、质检、日志在1366x768和1440x900下无文字互相覆盖，关键操作入口可见。

话单无筛选及常用筛选接口P95不超过2秒；超过10秒必须明确超时，不允许无限加载。

当前通话自动刷新不得并发重叠；必须显示最后成功更新时间和失败状态。

所有整改页面使用真实API回归，覆盖成功、慢响应、空数据、接口错误、超时、切页取消六种场景。

# 8. 建议测试用例

| 编号 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| UI-LOAD-001 | 接口1.5秒返回 | 不显示加载弹层，数据正常出现 |
| UI-LOAD-002 | 接口2.1秒返回 | 2秒出现弹层，返回后立即隐藏 |
| UI-LOAD-003 | 接口500错误 | 弹层关闭，保留旧数据并显示重试 |
| UI-LOAD-004 | 接口超过10秒 | 中止请求，弹层关闭并提示超时 |
| UI-LOAD-005 | 加载期间切换页面 | 旧请求取消，旧响应不能覆盖新页面 |
| UI-CDR-001 | 话单默认查询25条 | P95不超过2秒，关键列无重叠 |
| UI-CDR-002 | 话单号码/时间筛选 | 索引生效、结果正确、分页稳定 |
| UI-ACTIVE-001 | 当前通话连续自动刷新 | 请求串行，无弹层闪烁，最后更新时间更新 |

# 9. 证据与代码定位

真实页面检查：2026-08-27，https://100.90.90.91/，覆盖15个页面；未执行保存、删除、充值、挂断或导出。

历史API证据：tests/reports/REMOTE_CALLS_CDR_BILLING_20260629T053425Z.md。

历史并发证据：tests/reports/REMOTE_PERFORMANCE_SECURITY_20260629T061621Z.md。

前端加载状态：apps/web/src/components/layout.jsx、apps/web/src/api.js、apps/web/src/pages/CdrPage.jsx、ActiveCallsPage.jsx、QualityPage.jsx。

后端话单查询：apps/api/src/modules/cdrs/cdrs.repository.ts；数据库模型：prisma/schema.prisma。

# 10. 首页概览首次加载专项诊断（补充）

结论：首页长时间显示加载，当前主要不是 Dashboard 两个指标接口单独很慢，而是登录/刷新后把 11 个全系统接口绑定到同一个全局加载状态，并等待其中最慢请求结束；同时，页面主文档与静态资源交付本身存在明显波动。

## 10.1 2026-08-27 真实登录态复测

从质检中心切换到概览：首页真实指标在约 2.6 秒时已经完整显示。

在概览页执行整页刷新：首次可观测页面状态约在 9.8 秒出现；此时真实指标已经显示，但“正在读取真实 API”仍未结束。

全局加载提示约在 14.1 秒才消失，说明首页完成时间被其他页面接口的最慢请求拖尾。

同一次加载中曾同时出现真实值与开发样例值，表明加载期间仍在使用 fixtures 兜底，容易让用户误判数据真实性。

## 10.2 请求链与性能判断

| 阶段/接口 | 当前实现 | 证据 | 性能判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页面外壳 /、JS、CSS | 刷新时先重新获取页面及静态资源 | 本次刷新约 9.8 秒后才进入可观测状态；历史 / 请求曾为 1.0-5.8 秒 | 存在网络、反向代理、连接复用或静态资源缓存波动 |
| POST /auth/refresh | 恢复会话后才启动业务数据加载 | App.jsx 304-308；历史约 0.39-0.41 秒 | 不是主瓶颈，但应与首屏渲染解耦 |
| GET /dashboard/summary | 今日话单、费用、实体、质检、失败码和异常网关 | 历史 433ms；当前只显示 2 条今日话单 | 当前数据量下不是 14 秒主因；规模扩大后有退化风险 |
| GET /dashboard/trends | 重复读取最近 24 小时 CDR 与计费明细并在应用层分桶 | 历史 382ms；repository 与 summary 重复扫描明细 | 当前不慢，但存在重复 I/O 和内存聚合 |
| 其余 9 个列表接口 | customers、vendors、customer-gateways、vendor-gateways、landing-line-groups、recharges、users、roles、audit-logs 与首页并发 | App.jsx 259-270 使用 Promise.allSettled；全部完成后才 setApiLoading(false) | 确认是首页加载被拖尾的直接代码原因 |
| 已知较慢列表 | 充值、线路组、审计日志等 | 历史：recharges 1857ms、landing-line-groups 1279ms、audit-logs 1314ms | 并发排队时可能成为尾部请求，但需生产逐接口计时确认本次最慢者 |

## 10.3 Dashboard 后端接口的结构性隐患

summary 先并行执行 6 个查询，再串行执行异常网关查询；最少形成两阶段数据库等待。

summary 与 trends 都读取 CDR 和计费明细，登录首页时发生重复扫描；聚合、失败码统计、趋势分桶均在 Node.js 内存中完成。

raw_cdrs 当前没有面向默认时间窗口的独立 started_at 索引；是否新增 raw_cdrs(started_at, id) 必须以生产 EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) 为准。

当前仅 2 条今日话单，因此上述查询设计不是本次 14.1 秒的主要解释，但随着话单增长会成为明确风险。

## 10.4 整改方案

P0 - 首页按需加载：登录/恢复会话后只请求 dashboard/summary 与 dashboard/trends；其他页面的数据在首次进入对应页面时再请求，并按页面独立缓存。

P0 - 拆分加载状态：取消单一 apiLoading。Dashboard 只由首页两个请求控制；其他接口失败或超时不得延长首页弹层。

P0 - 首屏分阶段呈现：先渲染框架与骨架屏；超过 2 秒显示统一加载弹窗。summary 返回后先显示指标，trends 可随后补齐；不得用 fixtures 冒充真实数据。

P0 - 建立逐接口计时：Nginx 记录 request_time/upstream_response_time；API 中间件记录 route、DB time、serialize time、requestId，并对超过 2 秒的接口告警。

P1 - 合并 Dashboard 聚合：考虑提供 /dashboard/overview，一次返回 summary 与 trends；数据库使用 COUNT/SUM/GROUP BY 按小时聚合，避免传回全部明细并在 Node.js 分桶。

P1 - 缓存与索引：Dashboard 结果缓存 5-15 秒；对 raw_cdrs 时间索引先 EXPLAIN、回归和压测，确认收益后再发布。

P1 - 静态资源交付：为带哈希的 JS/CSS 设置长期缓存，启用 gzip/brotli、HTTP/2 与 keep-alive；检查 Nginx 连接队列和上游复用。

## 10.5 补充验收标准与测试用例

管理员首次登录或整页刷新时，首页只允许发起会话恢复和 Dashboard 必需请求；不得预加载其他 9 个页面接口。

首页 summary、trends 单接口服务端 P95 不超过 800ms；首页真实指标可用时间 P95 不超过 2 秒。

超过 2 秒才显示加载弹窗；首页两个请求完成、失败或取消后 200ms 内关闭，不受其他页面请求影响。

冷加载页面外壳 P95 不超过 2 秒；带哈希静态资源二次访问命中缓存，返回正确 Cache-Control/ETag。

加载期间只显示骨架或“--”，不得出现 devFixtures 中的 128,640、1,284 等样例指标。

分别覆盖 summary 慢、trends 慢、无关列表接口慢、刷新切页、接口 500、10 秒超时及并发登录场景。

## 10.6 补充证据与代码定位

apps/web/src/App.jsx:252-287、304-308、339-346（登录/刷新时并发加载 11 个接口并共享 apiLoading）。

apps/web/src/api.js:119-174（Dashboard 与其余初始化接口定义）。

apps/api/src/modules/dashboard/dashboard.repository.ts:56-170（summary、trends、异常网关查询与应用层聚合）。

apps/api/src/modules/dashboard/dashboard.service.ts:39-82、100-161（时间窗口、趋势分桶和金额/通话聚合）。

tests/reports/REMOTE_DASHBOARD_ACTIVE_AUDIT_20260629T055207Z.md（summary 433ms、trends 382ms、audit-logs 1314ms）。

tests/reports/REMOTE_CUSTOMERS_BALANCE_20260629T051850Z.md（充值列表 1857ms）。

tests/reports/REMOTE_CUSTOMER_GATEWAYS_PREFIXES_20260629T052245Z.md（线路组列表 1279ms）。

tests/reports/REMOTE_PERFORMANCE_SECURITY_20260629T061621Z.md（并发请求 P95 14919ms，支持连接/服务排队风险判断）。